MÔ HÌNH VẬN HÀNH AGILE CHUNG – MẢNG RIKKEIGO

Vai trò: Agile Lead

Phạm vi

Mô hình áp dụng cho 3 đội của mảng RikkeiGo: đội Đặt xe và đội Thanh toán (yêu cầu thay đổi liên tục), đội Đối soát (yêu cầu ổn định, phải tuân thủ quy định thuế). Mô hình dựa trên Agile và Scrum, mỗi đội tự vận hành theo cùng một khung, không thiết kế cơ chế phối hợp phức tạp giữa các đội.

Phần 1 – Kiến trúc mô hình

1.1. Các module quy trình

| Module | Nội dung | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| M1. Nguyên tắc Agile | Bám 4 giá trị Agile: trao đổi trực tiếp, phần mềm chạy được, cộng tác với khách, sẵn sàng thay đổi. | Agile Lead; cả đội tuân thủ |
| M2. Nhịp Sprint | Sprint cố định 2 tuần cho cả 3 đội, dựa trên 3 trụ cột Minh bạch – Thanh tra – Thích nghi. Không tự ý kéo dài hay rút ngắn. | Scrum Master mỗi đội giữ nhịp |
| M3. Vai trò | Mỗi đội có 1 Product Owner, 1 Scrum Master, Development Team. PO quyết định cái gì, Dev quyết định làm thế nào, SM bảo vệ quy trình. | Agile Lead phân vai cùng ban lãnh đạo |
| M4. Artifacts | Product Backlog, Sprint Backlog, Increment; mỗi Increment phải đạt Definition of Done chung của mảng. | PO giữ Product Backlog; Dev giữ Sprint Backlog và Increment |
| M5. Sự kiện | Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective (cùng Sprint là 5 sự kiện), lịch giống nhau giữa các đội. | Scrum Master tổ chức |
| M6. Quản lý thay đổi và ngoại lệ | Thay đổi yêu cầu đi vào Product Backlog, không đổi giữa Sprint; ngoại lệ được xử lý theo quy tắc ở Phần 2. | PO (thay đổi yêu cầu); SM (ngoại lệ quy trình) |

1.2. Đội Đối soát có áp dụng mô hình chung không?

Có áp dụng khung chung (Sprint 2 tuần, vai trò, Artifacts, 5 sự kiện) vì cùng một nhịp giúp ban lãnh đạo theo dõi minh bạch cả 3 đội. Tuy nhiên đội Đối soát có yêu cầu ổn định nên Product Backlog ít thay đổi, và Definition of Done được thêm tiêu chí kiểm tra tuân thủ quy định thuế.

1.3. Luồng giá trị (khép kín)

Nhu cầu người dùng / yêu cầu thay đổi

-> PO ghi vào Product Backlog và sắp xếp ưu tiên

-> Sprint Planning: Dev chọn việc, đặt Sprint Goal, tạo Sprint Backlog

-> Thực hiện trong Sprint, cập nhật tiến độ ở Daily Scrum hằng ngày

-> Increment đạt Definition of Done

-> Sprint Review: trình diễn cho khách và người dùng, nhận phản hồi

-> Phản hồi quay lại Product Backlog (vòng phản hồi)

-> Sprint Retrospective: chọn 1 cải tiến về cách làm

-> Cải tiến được áp dụng từ Sprint Planning của Sprint kế tiếp (vòng cải tiến)

Phần 2 – Xử lý tình huống

Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt "xong"

| Nội dung | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Phát hiện ở đâu | Đáng lẽ phát hiện sớm ở Daily Scrum khi tiến độ lệch Sprint Goal; chậm nhất là ở Sprint Review khi kiểm tra theo Definition of Done. |
| Ai xử lý | Development Team báo cáo trung thực; PO không chấp nhận Increment; Scrum Master dẫn Retrospective. |
| Xử lý thế nào | Không trình diễn bản dở dang như đã xong. Đội nêu rõ trạng thái, phần còn thiếu và lý do để khách có thể góp ý. Các hạng mục chưa xong quay về Product Backlog, PO xếp lại ưu tiên. Ở Retrospective, đội tìm nguyên nhân (nhận quá nhiều việc, việc quá lớn, vướng mắc kỹ thuật) và Sprint sau chia việc nhỏ hơn, nhận ít hơn. |

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint thêm 1 tuần

| Nội dung | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Phát hiện ở đâu | Ở Daily Scrum hoặc khi đội đề xuất, vì lệch nhịp Sprint chung (M2). |
| Ai xử lý | Scrum Master của đội Thanh toán giữ nguyên độ dài Sprint; PO quyết định cách xử lý phần chưa xong; Agile Lead hỗ trợ nếu đội vẫn muốn đổi. |
| Xử lý thế nào | Không cho kéo dài. Sprint cố định để giữ tính Thanh tra và để lịch của 3 đội đồng bộ. Sprint kết thúc đúng hạn, đội trình diễn phần đã xong. Phần chưa xong quay về Product Backlog và được xếp lại ưu tiên cho Sprint sau. Chỉ khi Sprint Goal không còn giá trị thì PO mới có quyền hủy Sprint. Ở Retrospective, đội tìm nguyên nhân ước lượng sai để cải thiện. |